XXXX客户名称

XXXX项目

项目调研计划

撰写记录

| 日期 | 作者 | 审核人 | 版本 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1	调研的目的	1

2	调研的内容	2

3	调研准备及方式	2

4	调研时间安排	2

在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就ERP软件和实施合同涉及的交付范围对XXX公司业务进行系统调研。

调研的时间约X天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会有部分调整，相关事项安排如下：

- 调研的目的

- 通过调研了解XXX公司实施ERP的基础数据情况

- 对现有的业务流程及内部控制体系整理分析

- 了解各业务环节对信息系统的需求

- 通过调研制订ERP实施中的具体业务目标

- 调研的内容

- 部门组织与分工

- 各业务部门的基础数据的现状

- 公司各业务环节的业务流程和管理制度

- 公司各业务部门对业务单据和报告的要求

- 各业务部门对ERP应用的期望

- 调研准备及方式

- 各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张

- 会议室、投影仪、白板

- 调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明

- 调研时间安排

| 调研时间 | 相关部门 | 主要调研内容 | 拟调研人 | 备注 | 调研顾问 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202X-07-07 星期二上午 9:30 | 总 体 | - 公司整体组织结构 - 整体业务流程 - IT系统现状 - 行业特点及竞争环境 - 部署ERP主要目标 | 项目经理 总经理 | 0.5小时 |  |
| 202X-07-07 星期二下午 14:00 | 销售及客服 | - 市场细分特点和渠道结构 - 销售计划管理 - 客户信息管理 - 主要销售订单和销售物流流程 - 退货管理流程 - 销售结算流程 - 销售业务单据及报表 - 价格、折扣及佣金管理体系 - 应收款和信用控制 - 工程服务或售后管理 - 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） - 对ERP信息系统的期望。 |  | 0.5天 |  |
| 202X-07-17 星期五上午 9:30 | 质量及检验部 | - 质量管理的组织和分工 - 质量标准数据情况（包括执行的标准、检验的方案、检验的项目） - 材料、在制、产品等环节的质量控制流程及相关制度 - 所有质量管理类单据及报表 - 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） - 对ERP应用的期望 |  | 0.5天 |  |
| 202X-07-27 202X-07-28 | 调研总结 | - 核心问题及关键业务 - 实施的具体目标分析 - 整理详细实施方案 |  | 2天 |  |