XXXX客户名称

XXXX项目

UAT测试方案

撰写记录

| 日期 | 作者 | 审核人 | 版本 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1	前言	1

1.1	关键业务流程1	1

1.1.1	关键业务流程2	1

1.1.2	关键业务流程…	1

1.2	安全性测试等其他情况（如客户要求）	1

2	问题统计	1

3	测试总结与改进建议	1

测试价值

UAT用户可接受测试，主要是要求用户参与进测试流程，并得到用户对软件的认可，鼓励用户自己进行测试设计，充分暴露系统的设计和功能问题，让系统用户决定是否接受系统。它是一项确定产品是否能够满足合同或用户所规定需求的测试。

进行UAT测试的人员一定是要对业务精通并且是具有代表性的用户,关注的要点就是业务流程是否通畅、是否符合业务需要。构建软件和系统是为了给用户带来切实的结果，因此系统设计必须满足客户的业务需求。通过UAT测试，不仅要看到系统的功能范围，更要看到系统在用户层面的的可用性。

测试目的

- 验证XX客户标准财务、基础HR的业务流程与XX系统匹配程度，验证相关流程和数据的正确性。

- 通过本次UAT测试，使最终用户从操作层面理解集团管理软件与单体企业管理软件的区别，熟悉集团管理软件操作分工，并为规范相关部门在XX产品标准财务、基础HR上线后的相关业务职责划分奠定基础。

- 作为蓝图设计工作的一部分，为正式上线奠定应用基础，提高最终用户对XX产品的熟悉度，并培养出XX客户ERP项目的第一批内部讲师成员。

测试范围

业务范围：总账模块、现金出纳、固定资产、合并报表、职员管理、薪酬管理。

组织范围：XX客户总公司本部、一分公司本部、XX6标、二分公司本部、XX7标。

测试形式

- 模拟各测试单位的5月实际业务，按照业务流程，在职工大学或２２楼会议室进行分组集中测试。

- 测试分工按照日常工作岗位安排进行。

测试人员分组

按照岗位需求，进行以下验证分组（请各验证部门补充，可以一人多岗，也可一岗多人，视验证工作量，由各验证部门自行安排）：

| 业务板块 | 角色 | 部门 | 最终用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目经理 | 交通事业部 | 张冬 |
|  | 项目经理 | 交通事业部 | 许亚腾 |
|  | 项目经理 | 交通事业部 | 袁良桦 |
|  | 项目经理 | 交通事业部 | 杨润光 |
|  | 项目经理 | 政企事业部 | 王建市 |
|  | 销售 | 交通事业部 | 王乐 |
|  | 销售 | 交通事业部 | 刘少峰 |
|  | 销售 | 政企事业部 | 罗婷 |
|  | 售后 | 交通事业部 | 王涛 |
|  | 售后 | 交通事业部 | 武志远 |
|  | 售后 | 政企事业部 | 王丽闯 |
|  | 合同档案管理员 | 财务合同管理部 | 根据测试内容安排 |
|  | 合同管理员 | 财务合同管理部 | 根据测试内容安排 |
| 生产制造、库存管理 | 计划员、班组长 | 产品制造部 | 林玉飞 |
|  | 库管员 | 产品制造部 | 刘岩 |
| 财务、采购、质量管理 | 采购员 | 采购部 | 田慧永 |
|  | 采购员 | 采购部 | 戎飞 |
|  | 跟单员 | 产品制造部 | 刘岩 |
|  | 质检员 | 质量部 | 张文光 |
|  | 库管员 | 产品制造部 | 刘岩 |
|  | 合同档案管理员 | 财务合同管理部 | 根据测试内容安排 |
|  | 出纳 | 财务合同管理部 | 根据测试内容安排 |
|  | 资产管理员 | 综合管理部 | 李娟 |
|  | 资产会计 | 财务合同管理部 | 根据测试内容安排 |
|  | 成本会计 | 财务合同管理部 | 根据测试内容安排 |
| 工作流 | 工作流验证 | 信息化组 | 张娜 |

测试环境

- 测试服务器IP:192.168.xx.x

- 服务器端口：1103x

- 文件端口：78xx

- 测试数据中心：GXLP_ERP

测试数据准备

- 要求各参与培训的业务单位提供一个月的实际业务数据，并将其装订在一起，以便在后续测试过程中，结合XX产品标准财务、基础HR系统的应用，验证数据准确性及流程的匹配性。

- 建议由财务部门准备５月份财务凭证、现金出纳业务单据、报表，由物资设备管理部门准备与财务对应的5月固定资产数据，由HR部门准备职员人事变动（入职、调动、离职、退休等）信息及5月薪酬资料。

- UAT测试的标准财务初始化余额要求严格按照4月底的余额并匹配新的会计科目体系进行录入，测试结果以正确出具三大报表（资产负债表、利润表、现金流量表）的合并报表作为测试结果检验标准。基础HR方面则以准确模拟一个月的工资发放作为检验标准。

测试安排

测试时间

测试计划分为XX场次，分别于XX年XX月XX日进行。

测试地点

XX月XX日测试地点：职工大学培训教室（XX模块测试）

XX月XX日测试地点：502会议室（XX模块测试）

测试计划

| 业务板块 | 工作内容 | 涉及角色 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证准备 | 验证环境准备 | 金蝶、信息化组 |  |  |
|  | 验证环境升级 | 金蝶、信息化组 |  |  |
|  | 验证环境配置（用户许可、调整清单等） | 金蝶、信息化组 |  |  |
|  | 验证环境可用验证 | 金蝶、信息化组 |  |  |
| 项目管理 | 合同信息评审验证 | 销售、售后 |  |  |
|  | 项目计划管理流程验证 | 项目经理 |  |  |
|  | 合同提前启动验证 | 项目经理、销售、售后 |  |  |
|  | 合同信息变更验证 | 项目经理、销售、售后 |  |  |
|  | 变更签证验证 | 项目经理、销售、售后 |  |  |
|  | 销售档案归档验证 | 合同档案管理员 |  |  |
| 生产制造、 库存管理 | 计划管理流程验证 | 计划员 |  |  |
|  | 发货、退货流程验证（销售出库单、销售退货单） | 库管员 |  |  |
|  | 提交验证报告 | 参与验证人员 |  |  |
| 财务、采购、质量管理 | 部门研发费用采购流程验证 | 采购员 |  |  |
|  | 资产卡片新增、变更、处置验证 | 资产管理员 |  |  |
|  | 资产月末处理 | 资产会计 |  |  |
|  | 成本核算验证 | 成本会计 |  |  |
|  | 提交验证报告 | 参与验证人员 |  |  |
| 工作流 | 工作流验证 | 工作流验证 |  |  |
|  | 提交验证报告 | 参与验证人员 |  |  |

其他说明

- 在测试过程中，涉及到其他特殊业务处理或问题，请每两天总结一次，并以书面形式提交项目组，项目组将在测试总结阶段，进行集中答复或讨论。

- 测试过程中，各流程所涉及的业务部门需要按照角色进行操作，以及完成跨部门之间的协作。

现场问题反馈机制

反馈流程

文字描述或流程图

反馈方式

相关责任人及联系方式等